ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на жилой дом с подземной автопарковкой и нежилыми помещениями,

инженерное обеспечение, по ул. Пушкина, 32 в г. Красноярске

г. Красноярск                                                                                                    27 апреля 2016 г.

1. Изложить   пункт 1  части II «Информация о проекте» в следующей редакции:

«1. Цель проекта строительства: строительство современного комфортабельного жилья на левобережье Красноярска.

Этапы и сроки реализации проекта: планируется реализация проекта в два этапа.

Завершение работ по строительству дома:

- Ввод в эксплуатацию I этапа строительства (встроенно-пристроенное помещение (офис №5), КТПНУ) – декабрь 2016 года,

- Ввод в эксплуатацию II этапа строительства (жилой дом (корпус №1, корпус №2), стоянка и офисные помещения) – май 2017 года.

В отношении проекта негосударственной экспертизой ООО «СибСтройЭксперт» выдано положительное заключение от 10.04.2014 г. № 4–1–1–0116–14, а так же положительное заключение  от 16.03.2016 г. № 24-2-1-2-0044-16 в части деления на этапы строительства.

Заместитель генерального директора

ООО «Новый Город»                                                                                             Е.С. Сысойков